# 石嘴山制造业新型技术改造城市试点

# 项目资金管理办法

# （征求意见稿）

# 第一章  总  则

第一条 为深入贯彻党中央、国务院决策部署，落实政府工作报告关于“深入实施制造业重大技术改造升级和大规模设备更新工程”部署要求，按照工信部批复的《2025年石嘴山市制造业新型技术改造城市试点实施方案》要求，加快推动石嘴山市制造业新型技术改造城市试点建设，大力推进“智改数转网联”新技改，引导和鼓励工业企业开展高端化、智能化、绿色化、融合化改造，特制定本办法。

第二条 本办法管理项目专指工信部正式批复确定的石嘴山市制造业新型技术改造城市试点项目（以下简称试点项目）。

第三条 本办法所指石嘴山市制造业新型技术改造城市试点专项资金（以下简称专项资金）专指中央财政资金；地方配套资金按照宁夏回族自治区、石嘴山市现行有关政策执行。

# 第四条 试点项目管理应按照国家、自治区、本市相关政策规定，坚持公开、公平、公正，除涉密事项外，专项资金应按照财政预算公开的要求向社会公开。

- 第二章 组织实施机构职责

第五条 试点项目的管理由石嘴山市工信局、石嘴山市财政局执行，县（区）工信、财政、审计部门（以下简称“县（区）主管部门”）、试点企业按各自的职责分工负责，密切与专业智库团队等协同配合，建立项目监督检查制度，统筹推进项目建设、资金管理，确保如期通过国家试点城市审核验收。

市工信局主要职责：负责拟定项目绩效目标，编制年度资金计划、提出资金分配方案、跟踪项目指导实施，开展监督检查；组织或委托第三方机构开展项目评审、项目验收、绩效评价、资金审计等工作。

市财政局主要职责：负责组织预算编制、对预算执行和绩效目标实现情况进行监控和开展重点绩效评价、办理资金拨付等。

市审计局主要职责：对城市试点项目资金使用进行全程跟踪审计。

县区主管部门主要职责：组织项目申报推荐工作，负责试点项目建设跟踪服务，配合上级部门对项目进行监督检查、验收和绩效评价。

试点企业主要职责：严格按照项目合同建设内容和项目实施计划的要求推动项目实施，落实配套支撑条件，规范使用资金，完成既定目标。及时报告项目执行中出现的重大事项，提交项目执行情况报告，配合接受指导、评估、验收、绩效评价和监督检查等工作。

# 第三章  试点项目管理服务

第六条 建立规范试点项目管理服务流程。

### （一）项目跟踪监督

### 1.项目承担单位定期向所在县区主管部门报送项目建设进度，项目建设重大节点需及时报送；

### 2.县区主管部门建立新型技术改造试点项目台账，定期向市工信局报送项目建设进度和工作进展情况；

### 3.市工信局会同财政局开展项目指导和监督工作，并按照实际情况不定期组织专家现场抽查核验，项目建设及工作推进情况按要求报自治区工信厅、财政厅。

（二）项目审核验收

1.项目建设实施完成后，项目方整理项目成效自评总结材料、合同、发票和银行付款凭证等验收材料，向所在地县区主管部门提出验收申请。

2.县区主管部门对项目方验收材料进行初审，主要核查申请材料是否完整，并联合行文向市工信局、财政局报送初审情况报告；

3.市工信局、财政局收到初审报告后，按照专家评审、现场核验和第三方审计等程序开展项目验收工作，形成验收报告并联合行文报自治区工信厅、财政厅；

4.项目验收标准以批复的实施方案为依据，必须具备以下条件：全面完成批复的实施方案或任务书的各项内容、达到批复的实施方案或任务书的技术指标和预期目标、完成财务决算审计报告。

第七条 工信部正式批复确定石嘴山市新型技术改造试点城市确定的点、线、面重点项目原则上不得变更，出现以下情形的除外：

1.项目承担单位因自身原因导致项目暂停或不符合相关支持条件；

2.在项目跟踪督导过程中，发现试点项目存在情况不实、实施进度严重滞后或成效不佳的；

3.其他不可抗力造成的项目停滞。

### 第八条 试点项目调整递补流程

1.由县区主管部门向市工信局、市财政局提交项目暂停申请报告；

2.市工信局会同财政局组织专家对申请暂停项目实地核验，并依照《2025年石嘴山市制造业新型技术改造城市试点实施方案》提出拟调整项目建议，按程序将相关情况报至自治区工信厅、财政厅；

3.调整增补项目结果以工信部正式批复意见为准。

第九条 市工信局、市财政局强化绩效目标管理，做好绩效运行监控、绩效评价和结果应用等工作，并于实施期结束后对试点城市开展绩效评价，形成绩效评价结果，按要求报自治区工信厅、财政厅。

# 第四章  专项资金管理

第十条 专项资金支持范围

1.专项资金重点聚焦现代化工、有色金属、煤机装备三个行业新型技术改造试点领域；

2.专项资金用于支持石嘴山市制造业新型技术改造试点城市的点、线、面重点项目；

3.已获得国家财政资金支持的项目不得重复支持。

第十一条 专项资金支持形式及标准

1.专项资金以投资补助的形式，用于项目承担单位购置软硬件设备，以及与设备有关的试验、检测等费用的支持；土地、厂房费用不在支持范围内，不得用于人员、公用经费、运转经费，不得用于楼堂馆所等基建工程。

2.专项资金支持标准：“点”上项目按照不超过总投资的10%-20%给予补助，最高不超过4000万元；“线”上项目按照不超过总投资的10%给予补助，最高不超过4000万元；“面”上项目按照不超过总投资的10%-20%给予补助，最高不超过2000万元。

3.专项资金根据中央财政资金拨付进度分批拨付。试点实施期第一年拨付不超过50%的奖补资金；实施期满考核评价通过，按程序拨付其余奖补资金。

第十二条 专项资金拨付流程

### （一）项目评审及资金核定

### 1.编制可行性报告。项目承担单位编制项目可行性研究报告报送市工信局；可行性报告应包括：企业基本信息、项目建设必要性、项目建设目标、项目建设方案、投资估算与资金筹措、项目运行机制与组织管理、项目效益分析、项目风险分析等内容；

### 2.项目审核评审。市工信局会同市财政局对上报的材料进行审核，采取组织专家评审、开展现场核查验收等方式，按照专项资金支持标准确定拟奖补项目及奖补金额，并按规定向社会公示。

### （二）第一批资金预拨付

### 公示无异议后，按程序预拨第一批奖补资金到项目承担单位。

### （三）第二批资金拨付

### 试点城市实施期满通过考核评价，按程序拨付第二批中央奖补资金至项目承担单位。

第十三条 停滞及调整项目资金管理

### 1.对于第一批资金未拨付，出现停滞或不符合支持条件的试点项目，资金不予拨付；

### 2.对于第一批资金已拨付，实施过程中出现停滞或不符合支持条件的试点项目，应及时暂停其试点项目资格，由市财政局会同工信局按程序追回已拨付资金，相关情况专题报自治区财政厅、工信厅；

3.对未通过审核验收的项目，按照自治区财政厅、工信厅相关规定程序追回已拨付资金。

# 第五章 专项资金监管

第十四条 市财政局会同工信局，按要求做好专项资金监管及拨付，对违反财经纪律，虚报、冒领、截留、挪用、挤占奖补资金的行为，依照《预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令第427号）等有关规定予以处理。

第十五条 获批专项资金支持的企业须严格遵守国家财务与会计制度，确保会计资料真实、完整、规范，自觉接受监督检查和审计。对无故不完成项目实施目标的，将相关企业纳入失信名单。对虚报信息，相互串通骗取财政资金的，将依法追究相应责任。

第十六条 相关部门及其工作人员应严格财政纪律，对存在违规分配、滥用职权、徇私舞弊等违法违纪行为，按有关规定追究相应责任。

# 第六章 附则

第十七条 本办法由市工信局和财政局共同实施并负责解释。

第十八条 本办法条款如出现与国家、自治区级部门相关文件要求冲突内容，以国家、自治区级部门文件要求为准。

第十九条 本办法执行期限与《工业和信息化部办公厅 财政部办公厅关于开展第二批制造业新型技术改造城市试点工作的通知》（工信厅联规函〔2025〕108号）文件一致。本办法自公布之日起实施，并与以上文件被废止同日终止。